Proyecto Maderas

Infraestructura Cloud para Entrenamiento

YOLO11 Segmentation

Plan de Despliegue y Tutorial Paso a Paso

Mayo 2026

# 1. Resumen del Proyecto y Requisitos

## 1.1 Naturaleza de la Carga de Trabajo

El proyecto consiste en entrenamiento de modelos YOLO11n-seg (segmentación de instancias) para identificación de características anatómicas de maderas. Se trabaja con un dataset de aproximadamente 1000 imágenes con 14 clases de anotación.

Framework: Ultralytics YOLO11 + PyTorch con CUDA 12.1

Modelo base: yolo11n-seg.pt (variante nano)

Tamaño de imagen: 1024×1024 píxeles

Batch sizes: 4 y 8

Épocas: 250 por experimento

Experimentos tipo: Baseline y sem_loss (co-ocurrencia semántica) en múltiples configuraciones

## 1.2 Dimensionamiento de Recursos

Basado en el análisis de los scripts y reportes de la comunidad Ultralytics, cada experimento con YOLO11n-seg a imgsz=1024 y batch=8 consume aproximadamente 8–12 GB de VRAM. Con batch=4, el consumo baja a 5–8 GB.

| Escenario | Batch | VRAM Est. | RAM | GPU Adecuada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline bs4 | 4 | 5–8 GB | 16 GB | T4 (16 GB) |
| Baseline bs8 | 8 | 8–12 GB | 16 GB | T4/L4 (16–24 GB) |
| Sem_loss bs4 | 4 | 6–9 GB | 16 GB | T4 (16 GB) |
| Sem_loss bs8 | 8 | 10–14 GB | 16 GB | L4 (24 GB) |

## 1.3 Requisitos de Concurrencia

Se necesita capacidad para 3 usuarios ejecutando hasta 2 experimentos simultáneos cada uno, es decir, hasta 6 entrenamientos en paralelo. Esto implica un mínimo de 6 GPUs disponibles simultáneamente.

## 1.4 Requisitos de Privacidad

El dataset es propiedad privada de una entidad externa, lo que impone restricciones importantes:

- Los datos no pueden residir en infraestructura compartida o comunitaria sin cifrado

- Se requiere control de acceso estricto (IAM, claves SSH, firewalls)

- El almacenamiento debe estar cifrado en reposo y en tránsito

- Se descarta cualquier plataforma peer-to-peer o comunitaria (p. ej., Vast.ai Community)

- Se recomienda un acuerdo de procesamiento de datos con el proveedor cloud

# 2. Comparativa de Plataformas Cloud

Teniendo en cuenta los requisitos de privacidad, la necesidad de GPUs dedicadas y la facilidad de gestión para un equipo pequeño, se evalúan las siguientes opciones:

| Criterio | GCP | AWS | RunPod Secure | Lambda | Azure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU T4 ($/hr) | ~$0.95 | ~$1.00 | ~$0.20 | ~$0.50 | ~$1.10 |
| GPU L4 ($/hr) | ~$0.70 | ~$1.00 (G6) | ~$0.40 | N/D | ~$0.80 |
| Privacidad | Excelente | Excelente | Buena | Buena | Excelente |
| Multi-usuario | IAM nativo | IAM nativo | Manual | Manual | AD nativo |
| Spot/Preemptible | 60–91% | 60–90% | N/A | N/A | 60–80% |
| Facilidad | Media | Media | Alta | Alta | Media |

## 2.1 Recomendación Principal: Google Cloud Platform (GCP)

GCP ofrece el mejor balance entre privacidad, costo, flexibilidad y herramientas de ML para este proyecto. Las razones clave son:

- GPUs L4 con buena disponibilidad y precio competitivo (~$0.70/hr por GPU)

- Instancias preemptibles (Spot) con descuentos del 60–91%, ideales para entrenamiento tolerante a interrupciones

- VPC privada con cifrado en reposo y en tránsito por defecto

- IAM granular para gestionar 3 usuarios con permisos diferenciados

- Deep Learning VM Images con CUDA, PyTorch y conda preinstalados

- Persistent Disks cifrados para el dataset compartido

## 2.2 Recomendación Alternativa: RunPod Secure Cloud

Si el presupuesto es un factor crítico y la facilidad de uso es prioritaria, RunPod Secure Cloud ofrece GPUs a precios significativamente menores (~$0.40/hr por L4). Opera en data centers Tier 3/4 con aislamiento adecuado. Sin embargo, carece de IAM nativo y requiere gestión manual de usuarios vía SSH.

# 3. Arquitectura Propuesta (GCP)

## 3.1 Topología General

La arquitectura se compone de una VPC privada con un disco persistente compartido para el dataset, y múltiples instancias GPU que los usuarios levantan bajo demanda.

Red: VPC personalizada con subred privada (10.0.0.0/24), firewall restrictivo (solo SSH desde IPs específicas)

Almacenamiento del dataset: Persistent Disk SSD de 200 GB, cifrado, montado en modo solo-lectura en cada instancia de entrenamiento

Almacenamiento de resultados: Cloud Storage bucket privado para checkpoints y métricas

Instancias GPU: g2-standard-4 (1× L4, 4 vCPU, 16 GB RAM) o n1-standard-8 + T4

Sistema operativo: Deep Learning VM Image (PyTorch 2.x, CUDA 12.1, Ubuntu 22.04)

## 3.2 Estimación de Costos Mensuales

Asumiendo 8 horas de uso diario, 5 días por semana, 3 usuarios con 2 GPUs cada uno:

| Concepto | On-Demand | Spot (~70%) | Unidades |
| --- | --- | --- | --- |
| 6× GPU L4 (8h/día) | $672/mes | ~$200/mes | 6 GPUs |
| Persistent Disk SSD 200GB | $34/mes | $34/mes | 1 disco |
| Cloud Storage (50GB results) | $1/mes | $1/mes | 1 bucket |
| Egress de red (estimado) | $5/mes | $5/mes | — |
| TOTAL ESTIMADO | ~$712/mes | ~$240/mes |  |

Nota: con instancias Spot, el costo se reduce drásticamente. El entrenamiento con Ultralytics soporta reanudación automática con resume=True, lo que lo hace ideal para Spot.

# 4. Tutorial: Levantamiento de la Infraestructura

## 4.1 Prerrequisitos

- Cuenta de Google Cloud con facturación habilitada

- Google Cloud CLI (gcloud) instalado localmente

- Solicitar cuota de GPUs en la región elegida (por defecto es 0)

## 4.2 Paso 1: Configuración Inicial del Proyecto GCP

- Crear un proyecto nuevo en GCP:

gcloud projects create proyecto-maderas-lab --name="Proyecto Maderas"

gcloud config set project proyecto-maderas-lab

- Habilitar las APIs necesarias:

gcloud services enable compute.googleapis.com

gcloud services enable storage.googleapis.com

gcloud services enable iam.googleapis.com

- Solicitar cuota de GPU (crítico, puede tardar 24–48 horas):

Ir a la consola de GCP → IAM & Admin → Quotas. Buscar "NVIDIA L4" o "NVIDIA T4" en la región deseada (p. ej., us-central1). Solicitar al menos 6 GPUs.

## 4.3 Paso 2: Crear la Red Privada (VPC)

- Crear VPC y subred:

gcloud compute networks create maderas-vpc \

--subnet-mode=custom

gcloud compute networks subnets create maderas-subnet \

--network=maderas-vpc \

--region=us-central1 \

--range=10.0.0.0/24

- Crear regla de firewall (solo SSH desde IPs autorizadas):

gcloud compute firewall-rules create allow-ssh-team \

--network=maderas-vpc \

--allow=tcp:22 \

--source-ranges=<IP_USUARIO_1>/32,<IP_USUARIO_2>/32,<IP_USUARIO_3>/32

- Denegar todo el tráfico entrante restante (ya es el comportamiento por defecto).

## 4.4 Paso 3: Crear Disco Persistente para el Dataset

- Crear el disco:

gcloud compute disks create maderas-dataset \

--size=200GB \

--type=pd-ssd \

--zone=us-central1-a

- Crear una instancia temporal para subir los datos:

gcloud compute instances create temp-upload \

--zone=us-central1-a \

--machine-type=e2-medium \

--network=maderas-vpc \

--subnet=maderas-subnet \

--disk=name=maderas-dataset,mode=rw

- Conectarse, formatear y subir los datos:

gcloud compute ssh temp-upload --zone=us-central1-a

# Dentro de la instancia:

sudo mkfs.ext4 -m 0 -E lazy_itable_init=0 /dev/sdb

sudo mkdir -p /mnt/dataset

sudo mount /dev/sdb /mnt/dataset

sudo chmod 755 /mnt/dataset

Luego subir el dataset vía SCP desde tu máquina local:

gcloud compute scp --recurse ./data/* temp-upload:/mnt/dataset/ \

--zone=us-central1-a

- Desmontar y eliminar la instancia temporal:

# Dentro de temp-upload:

sudo umount /mnt/dataset

# Desde tu máquina local:

gcloud compute instances delete temp-upload --zone=us-central1-a

## 4.5 Paso 4: Crear Bucket para Resultados

- Crear bucket privado:

gcloud storage buckets create gs://maderas-results \

--location=us-central1 \

--uniform-bucket-level-access \

--public-access-prevention=enforced

## 4.6 Paso 5: Crear Cuentas de Usuario (IAM)

Crear cuentas de servicio o invitar usuarios al proyecto con roles restringidos:

- Añadir usuarios al proyecto:

# Para cada usuario:

gcloud projects add-iam-policy-binding proyecto-maderas-lab \

--member=user:usuario1@dominio.com \

--role=roles/compute.instanceAdmin.v1

gcloud projects add-iam-policy-binding proyecto-maderas-lab \

--member=user:usuario1@dominio.com \

--role=roles/storage.objectAdmin

- Generar claves SSH para cada usuario:

# Cada usuario ejecuta en su máquina:

gcloud compute os-login ssh-keys add \

--key-file=~/.ssh/id_rsa.pub

## 4.7 Paso 6: Crear la Plantilla de Instancia GPU

Se crea un script de inicio que configura automáticamente el entorno conda y monta el dataset:

- Crear el script de inicio (startup-script.sh):

#!/bin/bash

set -e

# Montar dataset en modo solo-lectura

sudo mkdir -p /mnt/dataset

sudo mount -o ro /dev/disk/by-id/google-maderas-dataset /mnt/dataset

# Crear directorio de trabajo para el usuario

sudo mkdir -p /home/$(whoami)/proyecto-maderas

ln -sf /mnt/dataset /home/$(whoami)/proyecto-maderas/data

# Instalar entorno conda (si no existe)

if [ ! -d "/opt/conda/envs/maderas" ]; then

/opt/conda/bin/conda env create \

--name maderas \

--file /mnt/dataset/environment_fixed.yml

fi

echo 'source /opt/conda/etc/profile.d/conda.sh' >> /etc/profile.d/maderas.sh

echo 'conda activate maderas' >> /etc/profile.d/maderas.sh

- Crear la instancia GPU con el startup script:

gcloud compute instances create maderas-gpu-user1 \

--zone=us-central1-a \

--machine-type=g2-standard-4 \

--accelerator=type=nvidia-l4,count=1 \

--network=maderas-vpc \

--subnet=maderas-subnet \

--image-family=pytorch-latest-gpu \

--image-project=deeplearning-platform-release \

--boot-disk-size=100GB \

--boot-disk-type=pd-ssd \

--disk=name=maderas-dataset,mode=ro \

--maintenance-policy=TERMINATE \

--metadata-from-file=startup-script=startup-script.sh \

--scopes=storage-rw

Para instancias Spot (más económicas), añadir la opción:

--provisioning-model=SPOT \

--instance-termination-action=STOP

## 4.8 Paso 7: Adaptaciones en los Scripts de Entrenamiento

Se necesitan los siguientes cambios en los scripts del proyecto para funcionar en la infraestructura cloud:

train_yolo_seg_baseline_csvs.py — Cambios:

# ANTES:

DATASET_ROOT = Path("data/raw_selected")

# DESPUÉS:

DATASET_ROOT = Path("/mnt/dataset/raw_selected")

# ANTES:

DEVICE = 0

# DESPUÉS (autodetectar):

import os

DEVICE = int(os.environ.get("CUDA_VISIBLE_DEVICES", "0"))

# AÑADIR al final de cada experimento para subir resultados:

import subprocess

subprocess.run([

"gcloud", "storage", "cp", "-r",

str(OUTPUT_ROOT),

"gs://maderas-results/"

])

environment_fixed.yml — Cambio:

# Verificar compatibilidad CUDA con la Deep Learning VM

# La DL VM ya trae PyTorch + CUDA. Puede ser más eficiente

# instalar solo las dependencias adicionales con pip:

pip install ultralytics sahi cvat-sdk pybboxes polars shapely

## 4.9 Paso 8: Ejecución de Experimentos

Cada usuario se conecta a su instancia y ejecuta:

# Conectarse

gcloud compute ssh maderas-gpu-user1 --zone=us-central1-a

# El entorno ya está activado por el startup script

cd ~/proyecto-maderas

# Copiar scripts (primera vez)

gcloud storage cp gs://maderas-results/scripts/*.py .

# Ejecutar entrenamiento con nohup (sobrevive a desconexión)

nohup python train_yolo_seg_baseline_csvs.py > train.log 2>&1 &

# Monitorear

tail -f train.log

Para ejecutar un segundo experimento simultáneo, se requiere una segunda instancia GPU. Cada usuario puede tener hasta 2 instancias activas.

## 4.10 Paso 9: Apagado y Ahorro de Costos

Es fundamental apagar las instancias al terminar para evitar cargos innecesarios:

# Detener (conserva disco, no cobra GPU)

gcloud compute instances stop maderas-gpu-user1 --zone=us-central1-a

# Reanudar

gcloud compute instances start maderas-gpu-user1 --zone=us-central1-a

# Eliminar completamente (cuando ya no se necesite)

gcloud compute instances delete maderas-gpu-user1 --zone=us-central1-a

# 5. Seguridad y Privacidad del Dataset

Dado que el dataset es propiedad de una entidad externa, se implementan las siguientes medidas:

## 5.1 Cifrado

- En reposo: Los Persistent Disks de GCP están cifrados por defecto con AES-256. Opcionalmente se pueden usar claves gestionadas por el cliente (CMEK).

- En tránsito: Todo el tráfico dentro de GCP está cifrado. Las conexiones SSH añaden cifrado punto a punto.

- Bucket de resultados: Cifrado por defecto, acceso restringido por IAM.

## 5.2 Control de Acceso

- El disco del dataset se monta en modo solo-lectura (ro): los usuarios no pueden modificar ni eliminar imágenes.

- Cada usuario tiene su propia instancia: no hay acceso cruzado entre usuarios.

- El firewall solo permite SSH desde IPs específicas del equipo.

- No hay acceso público a ningún recurso del proyecto.

## 5.3 Auditoría

- Cloud Audit Logs registra todas las acciones sobre los recursos (quién creó/eliminó instancias, quién accedió al bucket, etc.)

- Se recomienda habilitar Data Access Logs para un registro completo.

## 5.4 Política de Retención

Al finalizar el proyecto o según acuerdo con la entidad propietaria, se deben eliminar todos los datos:

gcloud compute disks delete maderas-dataset --zone=us-central1-a

gcloud storage rm -r gs://maderas-results/

# 6. Referencia Rápida de Comandos

Resumen de los comandos más utilizados para la operación diaria:

| Acción | Comando |
| --- | --- |
| Crear instancia GPU | gcloud compute instances create ... (ver Paso 6) |
| Conectarse por SSH | gcloud compute ssh <nombre> --zone=us-central1-a |
| Detener instancia | gcloud compute instances stop <nombre> --zone=us-central1-a |
| Reanudar instancia | gcloud compute instances start <nombre> --zone=us-central1-a |
| Subir resultados | gcloud storage cp -r runs_*/ gs://maderas-results/ |
| Descargar resultados | gcloud storage cp -r gs://maderas-results/<exp> ./ |
| Ver GPUs disponibles | nvidia-smi |
| Monitorear entrenamiento | tail -f train.log |